短视频 / 音视频知识归档器 Roadmap

当前已完成内容 + 下一阶段产品规划（基于当前开发进度整理）

版本：内部规划稿  |  日期：2026-04-07  |  面向：MVP 持续推进与任务打包执行

| 当前阶段判断 项目已从“技术骨架搭建期”进入“体验闭环收口期”。后续更适合围绕用户闭环打包推进，而不是继续无限细拆单点修补。 | 已完成的关键能力 上传 / 转写 / AI 整理主链路可用；paste_link 最小闭环建立；小红书图文 HTML + OCR 已打通；OCR 结果结构化与最小反馈已完成。 | 建议下一优先级 优先进入“产品包 A：导入可信闭环”，让用户在导入完成后立刻知道：抓到了什么、没抓到什么、现在该不该补。 |
| --- | --- | --- |

一、当前已完成内容

| 模块 | 完成状态 |
| --- | --- |
| 导入能力骨架 | 上传 / 转写 / AI 整理主链路可用，CreateRecordModal 结构已完成收口，Create flow 的职责边界清晰。 |
| 链接辅助导入 | paste_link 已形成最小闭环；小红书图文页可完成 HTML 文本提取与候选图片识别。 |
| OCR 能力打通 | 已接入 Gemini Article OCR provider，服务端可安全下载图片、转 base64 并完成 OCR 调用。 |
| 结果结构化 | OCR 结果已从单一聚合文本提升为带 imageResults 的结构化结果，同时保留兼容展示层。 |
| 最小可见化 | 已贯通 OCR 摘要到 client import flow，导入提示能够更诚实地反馈尝试数、成功数与失败数。 |
| 工程验收 | typecheck、全量测试与真实小红书图文端到端验证均已通过；代码已推送到 feat/next-step。 |

二、当前产品判断

核心判断： 当前最主要的风险已经不再是“内容能不能导进来”，而是“导进来之后用户能不能判断它靠不靠谱，并在缺口出现时低成本修正”。

• 项目已经跨过高不确定的技术攻坚阶段，进入低风险增量优化阶段。

• 后续任务组织方式应从“能力搭建”切换为“围绕用户闭环的产品包推进”。

• 同一条链路内、低耦合、低回滚成本、验收点清楚的小增强，可以合并成一轮执行；涉及核心语义、主结构、跨层重排的改动，仍应单独拆开。

三、建议 Roadmap（按产品闭环打包）

产品包 A：导入可信闭环

| 优先级 最高优先级 | 目标： 让用户在导入完成后立刻知道：抓到了什么、没抓到什么、现在该不该自己补。 • 导入结果摘要更具体：HTML / OCR / 手动补充三类来源语义更清楚 • 导入缺口提示更诚实：告诉用户正文候选图识别了几张、失败了几张 • 导入后人工修正入口更顺手：标题、原文、注释、补充内容可低成本修正 • 需复查状态打通到记录层，便于后续筛选和二次处理 本包不做： 不要做复杂逐图 UI；不要改 CreateRecordModal 主结构；不要扩大成新的审核系统 成功标准： 用户导入一条内容后，能在 10 秒内判断这条记录是否可靠、是否需要补充。 |
| --- | --- |

产品包 B：归档后的找回闭环

| 优先级 第二优先级 | 目标： 让记录不是“导进来就消失”，而是以后真的找得到、筛得动。 • 按平台 / 标签 / 文件夹 / 是否需复查 / 是否有 OCR 筛选 • 记录层摘要更清晰，一眼看出这条内容值不值得点开 • 至少先做同链接去重；后续再考虑标题或内容近似 本包不做： 不要同时引入复杂相似度系统；不要重做主数据模型 成功标准： 用户能在归档条目明显增多后仍快速找回目标内容，而不是依赖滚动列表碰运气。 |
| --- | --- |

产品包 C：知识复用闭环

| 优先级 第三优先级 | 目标： 让归档器不是“收藏夹加强版”，而是真能拿来复用。 • 整理结果形成稳定复用模板：核心结论、逻辑框架、关键细节、可复用表达 • 个人注释与 AI 整理结果保持可编辑、可追溯、不互相覆盖 • 单条记录和单文件夹导出更像“知识资产”，而不是内容拼盘 本包不做： 不要先做复杂批量导出系统；不要同时引入太多格式选项 成功标准： 用户能把保存下来的内容带走使用，而不是仅仅储存在系统里。 |
| --- | --- |

中长期包 D：基础设施强化

| 优先级 后置 | 目标： 在前三包闭环逐步建立后，再集中处理高工程风险基础设施项。 • 本地媒体真实归档 • 缓存与重试机制 • 异步 OCR / transcription job • 批量导入、浏览器导入、云同步等 本包不做： 不要和 A/B/C 混做；不要在当前阶段重新陷入基础设施泥潭 成功标准： 在不损伤产品节奏的前提下，为更大规模和更高自动化奠定基础。 |
| --- | --- |

四、哪些任务适合打包执行，哪些不适合

| 适合打包执行 | 不适合打包执行 |
| --- | --- |
| 同一条链路内的小增强：OCR 摘要 + mapping + 提示文案 | 涉及 record 主结构、Dexie 迁移、builder 提交归一层的改动 |
| 验收点清楚：字段补齐、提示增强、测试补齐 | 涉及 coverage 主语义重写、跨 server/client/UI 三层重排 |
| 回滚成本低：失败只影响 article import / OCR 一小块 | 需要大量真实样本验证的策略改动，如候选图筛选机制大调整 |
| 不碰 CreateRecordModal 主结构、不碰 upload/transcription 主链路 | 异步 job、缓存、批处理、浏览器导入、云同步等基础设施大项 |

五、建议执行节奏（未来 6–10 周）

| 轮次 | 重点 | 建议完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 轮 | 产品包 A（导入可信闭环）第一批打包执行 | 导入摘要更具体；OCR/HTML/手动补充来源区分；需复查状态进入记录层 |
| 第 2 轮 | 产品包 A 收口 + 进入产品包 B | 导入后修正入口更顺手；列表摘要与筛选增强；找回路径开始成形 |
| 第 3 轮 | 产品包 B 收口 | 状态筛选、同链接去重、列表层关键信息压缩到可一眼判断 |
| 第 4 轮 | 产品包 C 起步 | 复用模板与单条导出格式先行，先保证“拿来用”，再考虑更大导出能力 |

六、收敛结论

• 当前最正确的节奏，不是继续围绕 OCR provider 单点打磨，而是围绕“导入可信 → 找回 → 复用”的用户闭环推进。

• 后续可以适度采用“多步合并执行”，但前提始终是：同一链路、低耦合、低回滚成本、验收点清楚。

• 只要涉及主结构、主语义、跨层重排或高基础设施风险，仍应坚持“一阶段一验收”。