短视频 / 音视频知识归档器

阶段性日志与下一阶段 Roadmap（继承既有编码版）

0. 编码原则纠偏

本文件不新建一套编码体系。

本文件严格继承项目中已经存在的编码系统，例如：

- P1-F

- P1-A1

也就是说：

- 不另起 RL-*

- 不做“规则看起来相似、实则换了一套名字”的伪继承

- 不重命名既有成果

- 后续只做顺延、补项、子项扩展

正确原则是：

沿用原来的 P1-* 编码体系，在不与既有编码冲突的前提下继续编号。

1. 当前对既有编码的继承方式

1.1 已明确存在的既有编码

结合当前推进记录，已经明确使用过的编码至少包括：

- P1-F：article import OCR 主链路打通相关阶段

- P1-A1：导入可信摘要增强相关阶段

1.2 本文件的编码继承规则

规则一：旧项保持原编码

已经完成并已命名的成果继续使用原编码，不人为重命名。

规则二：同一主项下的小修补，使用子项顺延

例如围绕 P1-A1 做的连续修补，写成：

- P1-A1.1

- P1-A1.2

- P1-A1.3

- P1-A1.4

也就是：

主功能包不改号；补丁、收尾、语义修补继续挂在原主项之下。

规则三：新的独立功能包继续占用未使用主编码

如果下一阶段出现新的独立模块，则继续在 P1-* 体系下选取尚未占用的新编码，例如：

- P1-G

- P1-H

- P1-I

前提是：

- 不与已存在编码冲突

- 与旧体系保持同一套字母/数字/符号逻辑

2. 当前阶段总判断

当前项目已经从“主链路能不能跑”推进到了“导入结果能不能被用户正确判断”的阶段。

本阶段真正完成的，不是单独某一个功能，而是一条完整的连续推进路径：

从“系统能提取内容”推进到“用户能判断内容是否可信、缺口在哪里、错误是否可理解”。

因此，这一阶段的价值不只是技术接入，而是产品可信度表达能力的建立。

3. 阶段性日志（按既有编码继承记录）

P1-F｜article import OCR 主链路打通

状态：已完成

这是本阶段能力建立的基础项。

已完成内容包括：

- ArticleOcrProvider 抽象建立

- NoopArticleOcrProvider fallback 保留

- GeminiArticleOcrProvider 接入

- provider 选择逻辑完成

- 服务端图片下载、安全校验、MIME / size / timeout / redirect 控制完成

- OCR 路径端到端打通

- 小红书图文页 OCR 完成真实验证

- imageResults 结构化结果建立

- OCR 摘要字段接入导入流程

本项价值

P1-F 解决的是：

系统是否具备图文页 OCR 能力。

它回答的是“能不能识别”。

P1-A1｜导入可信摘要增强

状态：已完成

这是本阶段产品体验收口的主项。

已完成内容包括：

- 为 paste_link 导入结果增加轻量 summary 派生层

- primary message 收紧为一句短状态

- helper message 负责解释缺口，而不再重复主状态

- partial 场景不再被过度乐观表达成“已完整覆盖”

- HTML 文本、OCR 结果、coverage gap 的关系表达更清晰

- 导入结果更接近“可信摘要”，而非零散状态拼接

本项价值

P1-A1 解决的是：

用户是否能快速看懂导入结果当前是什么、为什么还不完整。

它回答的是“用户能不能判断”。

P1-A1.1｜coverage gap 优先级修补

状态：已完成

这是围绕 P1-A1 的第一轮补丁收尾。

修补内容包括：

- helper 不再只说 OCR 成败

- 当 imageSignalsFound > candidateImagesSelected 时，优先保留 coverage gap 信息

- 保留“发现多少 / 当前只分析多少”的范围缺口

- 避免 OCR 部分成功或 attempted_no_text 把 coverage gap 吞掉

本项价值

P1-A1.1 解决的是：

导入提示是否真正把“不完整的原因”说出来，而不是只说 OCR 结果。

P1-A1.2｜OCR 提示语义冲突修补

状态：已完成

这是围绕 P1-A1 的第二轮提示层修补。

修补内容包括：

- 区分 not_attempted

- 区分 attempted_no_text

- 区分 partial / successful

- 避免出现：

  - primary 说“已补充识别部分图片文字”

  - helper 却说“本次未尝试识别”

- helper 现在先保留 coverage gap，再补 OCR 状态

本项价值

P1-A1.2 解决的是：

提示层内部是否自洽。

P1-A1.3｜OCR warning 净化

状态：已完成

这是围绕 P1-A1 的第三轮错误表达修补。

修补内容包括：

- 在导入映射层对 OCR warning 做最小范围 normalization

- 不再把 provider 原始 JSON 错误直接透传到 UI

- 当前已覆盖的净化类型包括：

  - 503 / high demand / unavailable

  - API key invalid / expired

  - unknown OCR error

本项价值

P1-A1.3 解决的是：

错误提示是否干净、可读，而不是把底层 provider 细节直接暴露给用户。

P1-A1.4｜空 warning 容器收尾

状态：已完成

这是围绕 P1-A1 的第四轮 UI 收尾修补。

修补内容包括：

- 派生 visibleWarnings

- 仅在存在真实可显示 warning 时渲染 warning 容器

- 当 warning 为空、全空白或净化后无有效内容时，不再显示空浅灰框

- 不改 OCR 主链路、不改文案主语义，只做最小渲染收尾

本项价值

P1-A1.4 解决的是：

提示层是否不仅逻辑正确，而且视觉上也真正收住。

4. 当前阶段的整体完成度判断

如果把本阶段拆成两层：

第一层：能力建立

由 P1-F 完成。

结论：

- OCR 主链路已通

- 服务端调用与 provider 切换可用

- 小红书图文场景已经具备真实识别能力

第二层：结果可信表达

由 P1-A1 及其补丁子项完成。

结论：

- 用户已能看懂导入结果当前状态

- partial 不再被过度乐观表达

- coverage gap 被保留下来

- OCR 状态与主提示不再冲突

- warning 错误不再脏暴露

- 空 warning 容器已收尾

综合判断

当前阶段可以概括为：

OCR 已从“能力接入”推进到“结果可判断、缺口可解释、错误可理解、界面可收口”的状态。

5. 本阶段的连续价值

本阶段不是若干零散 bug 修复的堆积，而是围绕同一目标的连续推进。

这个目标可以概括为：

建立“导入可信闭环”的第一版。

其内在顺序是：

- 先让系统能提取

- 再让系统能识别图文中的部分缺失信息

- 再让用户能判断结果的可信度

- 再把异常和边缘状态表达得足够诚实

- 最后把 UI 收到不会破坏体验的程度

因此，本阶段的成果具有连续性，而不是孤立功能点。

6. 下一阶段 Roadmap（继续继承旧编码）

下面不新建编码体系，而是继续在现有 P1-* 逻辑下顺延。

P1-A2｜导入后修正路径增强

状态：待开始（已完成最小版本✅）

目标：

在当前“导入可信摘要”已经可判断的基础上，继续增强导入完成后的低成本修正路径。

重点方向：

- 让用户在看到“存在缺口”后，更顺手地补充原始内容

- 让标题修正、正文补充与当前提示更自然衔接

- 不重做 Create flow 主结构

- 不新增重型 review 页面

与 UI 优化的关系

这一阶段应同步承接功能型 UI 优化，但只围绕“导入后修正路径”展开，不单独开一轮大范围视觉改版。

本阶段适合一起做的 UI 内容包括：

- 导入提示与正文补充区之间的衔接优化

- 标题、原始内容、AI 整理结果之间的信息层级优化

- 缺口提示后的默认聚焦、滚动、展开逻辑优化

- “用户下一步该补哪里”的可感知性增强

这一阶段的 UI 优化本质上不是“美化”，而是：

让用户在看见问题之后，能更顺手地行动。

为什么它应该接在 P1-A1 后面

因为 P1-A1 解决的是“看懂问题”，而 P1-A2 要解决的是“顺手去补”。

P1-A3｜需复查路径打通

状态：待开始（已完成✅）

目标：

让当前不完整、但暂时未修的记录，能够在后续被重新找回与集中处理。

重点方向：

- 增加“需复查”语义

- 使记录可筛选或可再次定位

- 为后续列表层与管理层能力预留路径

注意

这一项比 P1-A2 更敏感，因为它会触及 record 级状态和持久化语义。

因此它应放在 P1-A2 之后，而不是与 P1-A1 同轮混做。

P1-G｜browser import 与 paste_link 语义对齐

状态：待规划

目标：

将当前在 paste_link 路径中已经建立的“可信摘要、coverage gap、warning 净化、空容器收尾”等经验，向 browser import 路径迁移或对齐。

重点方向：

- 保持不同导入入口的提示语义一致性

- 避免一个入口表达成熟、另一个入口状态混乱

- 继续沿用“先可信表达，再扩功能”的顺序

P1-H｜来源透明度增强

状态：待规划

目标：

在不引入重型 UI 的前提下，让记录内部对来源更加透明。

重点方向：

- 明确区分：

  - HTML 文本

  - OCR 文本

  - 用户手动补充

- 为后续更细粒度的复核体验预留空间

注意

这一项不应在当前阶段抢先做重。

因为它一旦做大，很容易把项目从“可信摘要”推向“来源明细系统”，复杂度明显上升。

P1-I｜系统级 UI 收口与视觉一致性优化

状态：待规划

目标：

在 P1-A2 与 P1-A3 的主工作流基本明确之后，再进行一轮系统级 UI 收口，而不是过早做大范围视觉优化。

重点方向：

- 左侧导航结构与系统入口层级优化

- 记录列表的信息密度与卡片结构统一

- 状态标签体系的视觉表达统一

- 搜索、筛选、分组交互的一致性优化

- 页面层级、留白、组件样式与整体视觉系统收口

为什么不应该现在单独开做

如果在 P1-A2 和 P1-A3 之前就单独做一轮大范围 UI 优化，后续很可能因为：

- 修正路径增强

- 待复查状态与筛选

- 列表层信息结构变化

而被反向打回重做。

因此这一项更适合作为：

在主工作流稳定后再做的系统级 UI 收口，而不是当前阶段的独立优先事项。

7. 长远规划（继承既有编码体系，进入 P2 阶段）

当前 P1 阶段的重点仍然是：

- 导入可信闭环

- 修正路径增强

- 需复查路径打通

- 来源透明度增强

- 系统级 UI 收口

因此，下面两项能力虽然有明确产品潜力，但不应插入当前 P1 主线抢占优先级，而应作为后续 P2 阶段的长远规划。

P2-A｜文件夹级知识归纳与报告草稿生成

状态：长远规划

目标：

将同一文件夹中的多条记录作为一个语义集合来理解，而不是只停留在单条记录层面。

重点方向：

- 对同一文件夹内的多条记录做整体主题归纳

- 提炼反复出现的核心观点、共通方法与高频结论

- 识别可能的重复信息、冲突观点与待补证据

- 基于文件夹内容生成可继续编辑的结构化报告草稿

- 支持阶段总结、研究简报、学习总结、项目复盘等输出形态

为什么它有产品潜力

因为它会把产品从：

- “单条记录的归档工具”

进一步推进为：

- “集合级知识理解与生产工具”

相比单条总结，这项能力更接近用户真实的高价值动作，例如：

- 总结一个专题文件夹

- 输出阶段观察报告

- 形成汇报草稿或研究笔记

依赖前提

这项能力建立在：

- 单条记录已经足够可信

- 用户已经做过一定质量的归类

- 文件夹能够大致代表一个相对稳定的主题集合

因此它不要求归类绝对完美，但要求文件夹不是纯随机堆放。

第一版更合理的形态

第一版不宜直接做“最终正式报告生成”，而更适合先从：

- 文件夹级要点归纳

- 文件夹级结构化报告草稿

- 可继续编辑的内容骨架

开始。

P2-B｜演示版输出与可展示内容生成

状态：长远规划

目标：

将已经整理完成的记录或文件夹内容，进一步转化为可展示、可讲解、可传播的表达版本，而不只是知识卡或归档条目。

重点方向：

- 将单条记录转成演示提纲、讲解版内容或展示卡片

- 将文件夹级内容转成演示稿结构、展示页内容或汇报版材料

- 生成更适合“讲给别人看”的表达版本，而不只是“自己存下来”的总结

- 未来可继续延伸到图片化展示、轻量 slides、PPT 性质输出，但不作为第一版起点

为什么它有产品潜力

因为很多用户真正需要的不是“再总结一次”，而是：

- 把已整理知识讲给别人看

- 生成可汇报、可展示、可传播的内容

- 将归档结果进一步转化为表达资产

这会使产品从：

- “归档器”

向：

- “知识再表达与再生产工具”

继续延伸。

第一版更合理的形态

这项能力的第一版不应直接从“导出正式 PPT”开始，而更适合先从：

- 演示稿内容模式

- 一页式展示版内容

- 可讲解的结构提纲

- 轻量展示卡片

开始。

为什么不应现在立即实现

因为这项能力天然会强化“内容像成品”的感受。

如果当前 P1 阶段的：

- 导入可信度

- 修正路径

- 需复查路径

- 来源透明度

还没有足够稳定，那么演示版输出越完整，用户越容易误信内容已经完全可靠。

因此它应放在 P1 主线基本收稳之后，再进入实际规划与实现。

8. 当前四项问题中需后期完成的部分（已并入 Roadmap）

下面记录的是当前四项问题里不适合今天一次性做重、但已经确认应该进入后续规划的部分。

并入 P1-I｜系统级 UI 收口与视觉一致性优化 的内容

这部分主要承接当前问题 1 里“左侧六条选项虽然全面，但对新手上手门槛偏高、概念混杂”的后续完整解决。

当前阶段可以做轻量分层与局部收口，但以下内容更适合放到 P1-I 再系统处理：

- 左侧导航按维度重新分层（浏览 / 处理 / 系统入口）

- 对“全部记录 / 最近新增 / 未整理 / 待修正文稿 / 需复查 / 未分类记录”做更清晰的层级与分组

- 进一步判断哪些入口应保留、合并、改名或降级

- 统一 Sidebar 中系统入口、过滤入口、状态入口的视觉权重

- 把状态 pill 的组件规则、宽度、换行策略、尺寸系统进一步纳入统一 UI 规范

为什么放到 P1-I

因为这些问题本质上属于：

系统级信息架构与视觉一致性问题。

如果现在就重排导航或重定义入口，很容易在 P1-A3、来源透明度和后续列表层继续演进时被反向打回。

新增 P1-J｜高亮语义系统与阅读取舍增强

状态：待规划（部分完成✅）

目标：

把当前“整句大面积高亮”逐步推进为“句内核心片段高亮 + 颜色具有稳定语义”的系统能力，让高亮真正承担帮助用户取舍的作用，而不是简单上色。

重点方向：

- 从整句高亮收敛到句内核心片段高亮

- 建立“宁可少亮、不全亮”的高亮约束

- 让不同颜色对应更稳定的语义类型，而不是仅作为视觉区分

- 优先识别更适合高亮的核心短语，例如：

  - 结论性短语

  - 动宾结构中的关键动作目标

  - 风险 / 限制 / 条件

  - 可复用表达

- 为后续文件夹级归纳、演示版输出、报告草稿生成提供可复用的语义标注基础

为什么不应现在一次性做重

因为这项能力会直接触碰：

- AI 输出语义规则

- 内容可信感

- 后续再表达与演示输出层

如果现在一口气做成复杂的通用高亮引擎，会明显拖慢当前主线节奏。

因此，更合理的策略是：

当前阶段先做“恢复高亮筛选意义”的第一层收敛；完整的高亮语义系统放到 P1-J 再推进。

# Roadmap 增补稿｜视觉模式、主题系统与记录感知型 AI 小助手

以下内容是在不改变当前主干架构、不依赖大改的前提下，新增纳入整体 roadmap 的规划项。

这些项目前阶段只做立项与归档，不在本轮立即执行。

---

## 一、总原则

新增规划必须遵守以下前提：

1. 不与现有本地优先架构冲突

2. 不要求推翻当前记录结构、导入链路或 AI 整理主链路

3. 不建立新的平行系统，优先复用现有记录、字段与展示层

4. 所有视觉类增强都应建立在 token / theme config 层之上，而不是写死在组件逻辑里

5. 所有 AI 类增强都应建立在现有记录系统之上，而不是另起一套脱离记录的聊天/知识库体系

---

## 二、纳入 roadmap 的新增项

---

### P1-I.1｜滚动容器与滚动条视觉收口

#### 背景

当前右侧双栏区域的滚动条仍存在较强的“原生外框感”，与当前卡片圆角、留白、浅边框的整体风格不一致，影响界面完成度与精致感。

#### 目标

- 优化右侧双栏滚动条外框感

- 统一滚动容器、滚动轨道、滚动 thumb 的视觉 contract

- 降低“页面已细化，但滚动条像残留原生控件”的割裂感

#### 边界

- 只做滚动相关视觉收口

- 不扩展为整体布局大改

- 不借此推进 Sidebar IA 或详情区结构重排

#### 实现原则

- 优先基于现有滚动容器层做样式收敛

- 保持功能不变，只优化视觉与层级关系

- 处理方向包括但不限于：

- 去外框感

- 轨道与 thumb 细化

- 边缘留白/遮罩感

- 与卡片体系的一致性

#### 当前阶段判断

- 适合纳入近中期 UI 收口项

- 优先级高于主题皮肤系统

- 不应与业务逻辑改动混做

---

### P2-C｜外观模式系统（Light / Dark / System）

#### 背景

当前界面应逐步具备基础外观模式能力，以支持浅色、深色以及“跟随系统自动切换”。

这不仅是用户体验优化，也是后续主题系统的基础设施。

#### 目标

- 支持 Light / Dark / System 三种模式

- 支持跟随系统自动切换

- 建立语义化颜色 token 层，而不是继续扩展硬编码颜色

#### 核心判断

这不是一个“附加皮肤功能”，而是后续主题化、品牌化与长期可维护性的地基。

应优先于“梵高/莫奈/游戏/动漫”这类主题系统推进。

#### 边界

- 不重写组件结构

- 不改业务流程

- 不通过逐页硬改来做深色模式

- 不与主题化 UI 一次性混做

#### 实现原则

- 建立基础语义 token，例如：

- 背景

- 卡片背景

- 主文字

- 次文字

- 边框

- 重点色

- 状态色

- 组件只消费 token，不直接写死最终色值

- Light / Dark / System 只是 token 映射层差异，不改变组件结构

#### 当前阶段判断

- 中期优先级较高

- 是主题系统的前置条件

- 若没有这层，后续每新增一个主题都将引发高成本维护

---

### P2-D｜主题化 UI 系统（Theme Packs）

#### 背景

在基础外观模式稳定之后，可进一步探索更具辨识度和陪伴感的主题 UI。

这类主题不是简单“换皮”，而应建立在 token/theme config 层之上。

#### 目标

- 在 Light / Dark / System 稳定后，引入可切换主题

- 第一阶段优先考虑艺术风主题

- 后续再评估更强风格化主题

#### 主题方向建议

##### 优先方向

- 梵高系列

- 莫奈系列

- 更偏艺术氛围、色彩系统、纹理感的主题

##### 谨慎方向

- 游戏系列

- 动漫系列

- 更强 IP 导向的视觉主题

#### 核心判断

艺术风主题更适合知识归档器这种产品，因为它们可以更多地落在：

- 色彩

- 质感

- 光影倾向

- 卡片与边框细节

而不必强依赖角色、剧情或重度视觉叙事。

游戏/动漫方向不是不能做，但更适合后期评估，且应尽量采用“灵感化主题”而非直接 IP 复制。

#### 边界

- 必须建立在 token/theme config 层之上

- 不允许把主题逻辑写进组件逻辑

- 第一版不做“无限制主题商城式扩张”

- 不因主题而改变信息架构或交互路径

#### 实现原则

- 主题只改：

- token 映射

- 局部装饰资源

- 少量风格性细节

- 组件结构保持一致

- 第一阶段最多只做：

- 默认主题

- 深色主题

- 1 个试点艺术风主题

#### 当前阶段判断

- 中后期规划

- 依赖 P2-C 先完成

- 产品价值低于 AI 小助手，但可显著提升长期使用意愿与记忆点

---

### P2-E｜记录感知型 AI 小助手

#### 背景

当前产品已经具备：

- 单条记录

- 原文内容

- AI 整理结果

- 标题、来源、备注等上下文

这意味着它天然适合向“基于现有记录回答问题”的方向扩展。

相比单纯增加一个聊天窗口，更重要的是让 AI 真正建立在当前记录体系之上。

#### 核心判断

这是一个高价值规划项，而且从产品价值上看，优先级高于主题皮肤系统。

因为它直接增强的是：

> 已归档内容如何被再次调用、整合和转化为答案。

#### 目标

- 基于现有记录内容提供问答能力

- 支持不同作用域下的提问：

1. 当前记录

2. 当前文件夹

3. 全部记录

- 回答应建立在真实记录上下文基础上，而不是脱离记录的泛聊天

#### 建议演进路径

##### 第一阶段

当前记录问答

例如：

- 这条记录的核心结论是什么？

- 帮我把这条记录提炼成 3 条可执行建议

- 这条记录里最值得复用的表达是什么？

##### 第二阶段

文件夹内问答

例如：

- 这个文件夹里反复出现的观点是什么？

- 哪几条记录在讲相似的方法？

- 这里有没有相互矛盾的内容？

##### 第三阶段

全库问答

例如：

- 我最近收藏的关于某主题的记录里，最常见的方法论是什么？

- 最近一周我归档内容里最频繁提到的问题是什么？

#### 实现原则

- 必须建立在现有记录系统之上

- 先做 retrieval + context assembly + answer generation

- 不另起一套平行知识体系

- 第一版不做复杂 agent，不做自动执行型助手

- 优先做“问答助手”，后续再评估是否扩展为“执行型助手”

#### 边界

- 不新增独立知识库系统

- 不绕开现有记录结构

- 不一开始就做自动改记录、自动批处理、后台运行 agent

- 不把它做成与归档器脱节的通用聊天壳

#### 当前阶段判断

- 高价值中期规划

- 产品价值高于主题系统

- 适合作为未来“记录再利用能力”的核心增强方向

---

## 三、优先级建议

在不影响当前主线收口的前提下，建议后续优先级大致为：

1. `P1-I.1`｜滚动容器与滚动条视觉收口

2. `P2-C`｜外观模式系统（Light / Dark / System）

3. `P2-E`｜记录感知型 AI 小助手

4. `P2-D`｜主题化 UI 系统（Theme Packs）

### 原因

- 1 解决基础视觉完成度问题

- 2 解决外观系统地基问题

- 3 解决产品能力与复用价值问题

- 4 解决个性化与长期陪伴感问题

---

## 四、与当前架构的兼容性结论

以上规划项都可以在不大改现有架构的前提下推进，但必须遵守：

### 视觉相关

- 通过 token / theme config 扩展

- 不在组件内部写死主题逻辑

- 不因主题变更改写信息架构

### AI 小助手相关

- 通过复用当前记录结构、字段和 AI 结果实现

- 先做 retrieval + context assembly

- 不新建平行知识体系

- 不先做重型 agent

---

## 五、当前结论

这四项全部可行，且都可以纳入整体 roadmap。

但应明确分层：

- `P1-I.1`：近中期 UI 收口项

- `P2-C`：外观模式基础设施

- `P2-D`：主题化 UI 中后期规划

- `P2-E`：高价值能力增强项

其中，**记录感知型 AI 小助手**应被视为比主题皮肤更重要的产品能力方向。

而 **Light / Dark / System** 应被视为主题系统的基础设施，而不是可有可无的外观附加项。

9. 下一阶段优先级建议

如果按当前产品价值排序，下一阶段建议优先级如下：

第一优先级

P1-A2｜导入后修正路径增强

因为用户已经可以看懂缺口，下一步最值钱的是让“看懂之后的修正动作”更顺手。

第二优先级

P1-A3｜需复查路径打通

因为不是所有缺口都需要当场补，后续找回能力会决定这条链路是否真正形成闭环。

第三优先级

P1-G｜browser import 与 paste_link 语义对齐

因为不同导入入口长期语义不一致，会削弱整体产品可信度。

第四优先级

P1-H｜来源透明度增强

因为这项价值大，但更容易做重，应该放在前面几项之后。

第五优先级

P1-I｜系统级 UI 收口与视觉一致性优化

因为这项应建立在：

- P1-A2 的修正路径已明确

- P1-A3 的状态与找回路径已明确

- 列表与系统入口的结构基本稳定

之后再做，才能避免先做大 UI、后面再被功能反向打回。

10. 关于 UI 优化的阶段安排结论

当前项目不适合现在单独开一轮“大范围 UI 优化”。

更合理的安排是分两段执行：

第一段

把功能型 UI 优化并入 P1-A2，只围绕“导入后修正路径”展开。

第二段

等 P1-A3 的状态与列表逻辑明确后，再启动 P1-I 进行系统级 UI 收口与视觉一致性优化。

这样做的核心原因是：

先把主工作流做稳，再做整体视觉系统优化，才能避免 UI 被后续功能反向打回。

11. 当前阶段一句话总结

本阶段继承 P1-F 与 P1-A1 既有编码体系完成推进：先打通 OCR 主链路，再通过 P1-A1 及其子项连续收口导入可信摘要、coverage gap 表达、OCR 提示一致性、warning 净化与空容器 UI 收尾，使系统从“能识别”推进到“用户能判断、能理解、能信任当前导入结果”。

12. 后续维护规则

后续如果继续维护这份日志，请严格遵守：

- 不新建另一套编码体系

- 继续继承 P1-* 已有逻辑

- 主项用未占用的 P1-字母/编号

- 补丁、收尾、小修沿用子项形式：

  - P1-A1.1

  - P1-A1.2

  - P1-A1.3

  - P1-A1.4

- 不做“规则一样但系统另起名字”的伪继承

这份文档的价值，不只是记录已经完成了什么，更是保证后续阶段仍处在同一条可追踪的演进线上。